|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? La gran mayoría de historias usuario las cuales poseen una fecha de término fueron cumplidas en sus respectivo plazo establecido/En dificultad se encuentra el tiempo debido a que el equipo en si se encuentra dentro de la práctica profesional la cual ha reducido la disponibilidad de tiempo para dedicar al proyecto(Ya sea distancias u horarios de salida), También se encuentra el costo de deste mismo pues debe de desarrollarse un dispositivo el cual su producción requirió de inversión monetaria, la limitación de herramientas gratuitas pues estas poseen características básicas limitando funcionalidades de “Firebase” y la detección de caídas que se encuentra integrada en el dispositivo el cual aún cuesta implementar en su completo funcionamiento /Entre las facilidades está la opción de desarrollar y guardar datos dentro de la nube que posee “Firebase” pues pese a esta ser gratuita su aplicación dentro del proyecto fue sencilla y de gran ayuda al no requerir una inversión monetaria para su uso simple.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hablar ya sea con docente o una autoridad de la institución para obtener alguna manera de tener una mejora educacional para obtener accesibilidad total a las funcionalidades de “Firebase” o “GCP”.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? El trabajo está bien pero la mejora sería en la organización de equipo para realizar para las tareas ajustándose a los tiempos que posea cada uno.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mas allá de como proceder la pregunta que como equipo planteamos es cómo llevar el proyecto a otro nivel, ya sea dándole otro enfoque o desarrollar algo más allá pero aún relacionado.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? De momento no, pues cada miembro del equipo está ya asignado a tareas las cuales se enfocan en su fuerte.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Dentro del equipo destacamos la comunicación al momento de querer hacer algo dentro del proyecto o al momento de querer mostrar un avance o duda que se posea, lo único a mejorar sería la organización pero ya por un tema de tiempo