# Acta cierre de Sprint 4:

# Elder Guardian

Integrantes: Francisco Mira, Anibal Muñoz, Ivo Stambuk

Sección: 005D

# Información del sprint

| Responsable (Scrum Master) | Francisco Mira |
| --- | --- |
| Duración del Sprint | 14 días - 2 Semanas |
| Fecha de inicio | 20 de octubre del 2025 |
| Fecha de término | 2 de noviembre del 2025 |
| Meta del Sprint | -Generar APK Final de la aplicación -Integrar sección de zona segura -Integrar botón de urgencia y contactos de emergencia |

# Contexto del Documento

El siguiente documento tiene como finalidad tener un registro y monitoreo final sobre el desarrollo del primer sprint, enfocando el porcentaje de finalización de historias de usuarios seleccionadas para este ciclo, modificaciones o eliminación de estas mismas, porcentaje de progreso del proyecto en base al Product Backlog, Entrega de valor Generada como velocidad del equipo.

# Historias de usuarios seleccionadas

| ID UH | Nombre UH | Estimación | Priorización | Fecha Inicio | Fecha Término |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US003 | Vincular dispositivo a la aplicación móvil | 13 | Alta | 20-10-2025 | - |
| US010 | Mostrar mapa zona segura | 5 | Media | 21-10-2025 | 22-10-2025 |
| US011 | Activar zona segura | 5 | Baja | 21-10-2025 | 22-10-2025 |
| US012 | Editar zona segura | 5 | baja | 23-10-2025 | 23-10-2025 |
| US013 | Fijar horario zona segura | 5 | Baja | 24-10-2025 | - |
| US020 | Alertar caída | 5 | Alta | 28-10-2025 | 30-10-2025 |
| US021 | Botón de urgencia | 10 | Alta | 30-10-2025 | 2-11-2025 |

Para este último sprint, se va a enfocar a las últimas funcionalidades adicionales a la app, siendo una nueva función en la sección de localización la cual es zona segura que permite definir qué sector puede transitar el usuario que va a tener el dispositivo, en caso que abandone la zona definida, se va a generar una alerta en la aplicación móvil.

# Historias de usuarios modificadas y/o eliminadas

Para este último sprint se eliminaron 2 historias de usuarios las cuales fueron “Vincular dispositivo a la aplicación móvil” y “Fijar horario zona segura” puesto a que la primera historia es ambigua al realizar la conexión con el servidor de Firebase, quien permite enlazar tanto el dispositivo como la aplicación. En cuanto a la segunda historia, Se vuelve una historia ambigua puesto que en vez de tener que fijar horarios para definir cuándo funciona o no la zona segura, sencillamente se utiliza de mejor manera el botón para activar o desactivar zona segura

# BurnDown Chart

| ID UH | Nombre UH | Fecha estimada | Fecha real |
| --- | --- | --- | --- |
| US003 | Vincular dispositivo a la aplicación móvil | 25-10-2025 | - |
| US010 | Mostrar mapa zona segura | 21-10-2025 | 22-10-2025 |
| US011 | Activar zona segura | 22-10-2025 | 22-10-2025 |
| US012 | Editar zona segura | 23-10-2025 | 23-10-2025 |
| US013 | Fijar horario zona segura | 26-10-2025 | - |
| US020 | Alertar caída | 29-10-2025 | 30-10-2025 |
| US021 | Botón de urgencia | 02-11-2025 | 02-11-2025 |